# Plataforma Coder + Claude Code por Rol — Documento TO-BE (Ejecutivo)

Para: Jefaturas / Comité De: Equipo DevSecOps — Qintess Fecha: 2026-07-21 Estado: Visión aprobada + piloto funcional validado end-to-end

## 1. Resumen ejecutivo

Estamos construyendo una plataforma de entornos de desarrollo con IA (Claude Code) gobernada por rol: cada persona del banco recibe, con un solo login, un entorno de trabajo en el navegador (VS Code + terminal + Claude) que solo puede hacer lo que su rol permite — las herramientas, los accesos y las reglas de trabajo se ajustan automáticamente a si es Developer, QA o Architect.

El valor para el banco es triple:

- Gobierno y seguridad: cada operador ve y toca únicamente lo que le corresponde. La IA opera dentro de barreras definidas por rol, no "todo para todos".

- Trazabilidad / auditoría: quién hizo qué, con qué herramientas y sobre qué recursos queda registrado.

- Productividad reproducible: entornos idénticos, efímeros y listos en minutos — se acabó el "en mi máquina sí funciona".

Lo más importante para esta presentación: no es una idea en papel. El piloto ya está funcionando y validado de punta a punta (ver Sección 5).

## 2. Problema que resuelve

Los equipos que trabajan con IA generativa hoy enfrentan:

- Sin gobierno: cualquiera puede usar la IA con acceso total → riesgo para un entorno bancario (datos, repos, sistemas sensibles).

- Sin trazabilidad: no hay registro de qué hizo la IA ni con qué permisos.

- Entornos inconsistentes: cada quien configura su máquina distinto → errores, retrabajo, riesgo.

- Onboarding lento: montar un entorno seguro y completo toma días.

## 3. La solución (qué reciben los operadores)

Una plataforma basada en Coder (entornos de desarrollo self-hosted) donde:

- El operador entra con su cuenta corporativa (hoy GitHub OAuth; en producción, el IdP del banco).

- La plataforma detecta su rol automáticamente según su pertenencia a equipos.

- Se le provisiona un workspace en el navegador ya configurado para su rol: VS Code web + Claude Code, con las skills, integraciones (MCP) y reglas de trabajo propias de Developer, QA o Architect.

- Los accesos a repos, Jira/Confluence, etc. son por identidad del usuario — la IA solo alcanza lo que esa persona ya puede ver.

## 4. Arquitectura (visión de producción)

Operador (navegador)

│  login corporativo

▼

Coder Control Plane ──► detecta rol por pertenencia a equipos

│

▼

Workspace por operador

• VS Code Web + Claude Code CLI

• Overlay del rol (skills + integraciones + reglas)

• Aislamiento de red por rol (egress restringido)

• Etiqueta de rol para auditoría

- Model-agnostic: Claude hoy; el diseño soporta cambiar de backend LLM (suscripción, Vertex AI, Bedrock) sin rehacer la plataforma.

- Cloud-agnostic: diseñado para Kubernetes en cualquier nube; se implementa en una.

## 5. Estado actual — ya funciona (piloto validado)

Todo lo siguiente está implementado y probado end-to-end en el entorno piloto:

| Capacidad | Estado |
| --- | --- |
| Entornos Coder + VS Code + Claude Code en el navegador | ✅ Funcionando |
| Login con cuenta corporativa (GitHub OAuth) | ✅ Validado |
| RBAC: 3 roles (Developer, QA, Architect) detectados automáticamente | ✅ Validado con cuentas reales |
| Cada rol recibe sus skills, integraciones y reglas propias | ✅ Validado |
| Integración GitHub por usuario (solo ve sus repos) | ✅ Aislamiento demostrado |
| Integración Jira + Confluence por usuario | ✅ Conectado |
| Integración Playwright (pruebas automatizadas, rol QA) | ✅ Conectado |
| Persistencia: los entornos sobreviven a reinicios del servidor | ✅ Validado |
| Cambio de organización/cliente por configuración central | ✅ Implementado |

Prueba de aislamiento (el punto que más convence): dos usuarios reales con el mismo template ven cosas distintas según su identidad — un usuario ve sus 90 repositorios; otro, con acceso limitado, ve 0. La IA nunca excede el acceso de la persona.

## 6. Gobierno por rol (RBAC)

| Recurso | Developer | QA | Architect |
| --- | --- | --- | --- |
| Skills habilitadas | Implementación, code review, frontend/UX | Generación de pruebas, cobertura, mutación, BDD | Revisión de arquitectura, specs |
| GitHub | Lectura/escritura | Lectura | Lectura |
| Jira / Confluence | Sí | Sí (crea bugs) | Sí + Confluence |
| Pruebas E2E (Playwright) | — | Sí | — |
| Reglas de trabajo (governance) | BDD-first, límites de alcance | Umbral de cobertura, calidad de tests | No-funcionales de banca (PCI, auditoría) |

Política de permisos: en caso de pertenecer a varios equipos, gana el rol menos permisivo (principio de least-privilege, apropiado para banca).

Altas y bajas de acceso: las degradaciones y salidas se aplican de inmediato (se termina el entorno); las promociones toman efecto en el siguiente arranque. Diseñado para no dejar accesos residuales — punto clave para auditoría.

## 7. Roadmap de despliegue (piloto → producción, ~8 semanas)

| Fase | Entregable |
| --- | --- |
| 1 | Desplegar plataforma + imagen base en infraestructura del banco |
| 2 | Integrar login corporativo + resolución de rol |
| 3 | Overlays por rol + aislamiento de red |
| 4 | 5 early adopters |
| 5–6 | Feedback y ajustes |
| 7 | Rollout al squad completo (15–30 personas) |
| 8 | Revisión de métricas de adopción y gobierno |

Del piloto a producción: el piloto corre en Docker (1 servidor); la versión de producción es la misma arquitectura sobre Kubernetes con el IdP del banco. El diseño de producción (prod-oidc) ya está preparado.

## 8. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Caída del proveedor de identidad | Acceso administrativo de emergencia |
| Consumo/costos de IA | Presupuesto por usuario + alertas + auto-apagado de entornos inactivos |
| Fuga de permisos (overlay desactualizado) | Reconstrucción automática de configuración por rol |
| Fuga de red (egress) | Aislamiento por defecto (deny-all) + auditoría periódica de políticas |

## 9. Observabilidad y KPIs

Stack de monitoreo (Prometheus + Grafana + Loki) sobre 4 capas: auditoría de Coder, uso de Claude (tokens, herramientas), métricas de K8s y violaciones de gobierno.

KPIs de negocio: tasa de adopción · costo por usuario/día · violaciones de gobierno → 0 · tiempo de onboarding.

## 10. Qué pedimos a las jefaturas

- Validación de la visión y del enfoque de gobierno por rol para entornos con IA.

- Sponsor para pasar del piloto (ya funcionando) a un despliegue sobre infraestructura del banco.

- Definir el grupo de early adopters (5 personas) para la primera fase.

### Anexo — Documentación técnica de respaldo

El detalle técnico completo vive en docs/TO-BE/ (14 documentos): arquitectura, RBAC y mapping de roles, template Terraform, skills/MCP por rol, aislamiento de red, imagen base, observabilidad, gestión de secretos, OAuth por usuario, y registro de decisiones de diseño. Runbooks operativos en docs/.